LANGUES IVOIRE

Apprendre les Langues Ethniques de Cote d'Ivoire

Document de Presentation

Etat d'avancement et perspectives
13 avril 2026

# Table des matieres

1. Resume executif

2. Vision et objectifs

3. Architecture technique

4. Fonctionnalites realisees

5. Contenu disponible

6. Infrastructure et deploiement

7. Captures d'ecran et interfaces

8. Fonctionnalites restantes

9. Feuille de route

10. Equipe et contacts

# 1. Resume executif

LANGUES IVOIRE est un ecosysteme numerique complet dedie a l'apprentissage et a la preservation des langues ethniques de Cote d'Ivoire. Le projet couvre 8 langues : Baoule, Dioula, Bete, Senoufo, Agni, Gouro, Guere et Nouchi.

L'ecosysteme comprend 4 composants : une application mobile (React Native / Expo), un CMS d'administration web (React.js / Vite), une API REST (Node.js / Express / Prisma / PostgreSQL) et un service IA de synthese vocale (Python / FastAPI).

## Chiffres cles

| Langues | 8 langues ethniques ivoiriennes |
| --- | --- |
| Mots du dictionnaire | 1 600+ entrees avec audio |
| Lecons | 32 lecons structurees (A1 a B1) |
| Contenu culturel | 55+ elements (proverbes, contes, traditions, musique, danse) |
| Badges | 17 badges de gamification |
| Tuteurs IA | 8 tuteurs virtuels (1 par langue) |
| Types d'exercices | 3 types (vocabulaire, traduction, grammaire) |
| Mode hors-ligne | Telechargement complet par langue |

# 2. Vision et objectifs

## Contexte

La Cote d'Ivoire abrite plus de 60 ethnies avec autant de langues. Cette diversite linguistique est menacee par l'urbanisation et la predominance du francais. Il n'existe aucun outil numerique moderne permettant d'apprendre ces langues de maniere interactive.

## Objectifs

EDUCATIF : Permettre d'apprendre les bases des principales langues ethniques ivoiriennes via des lecons structurees, du vocabulaire audio et des exercices interactifs.

CULTUREL : Valoriser et preserver le patrimoine immateriel via des proverbes, contes, traditions, musique et danse de chaque ethnie.

SOCIAL : Renforcer la cohesion nationale en favorisant la comprehension mutuelle entre communautes.

TECHNOLOGIQUE : Batir un ecosysteme complet : app mobile + CMS web + API REST + agent IA avec tuteurs ethniques virtuels.

## Public cible

Etudiants et scolaires ivoiriens

Diaspora ivoirienne

Chercheurs et linguistes

Touristes et curieux

Organisations culturelles et educatives

# 3. Architecture technique

## Stack technologique

| Composant | Technologies | Hebergement |
| --- | --- | --- |
| Application mobile | React Native, Expo SDK 55, Zustand, AsyncStorage | EAS Build (APK/AAB) |
| API REST | Node.js, Express, Prisma ORM, PostgreSQL | Railway |
| CMS Admin | React.js, Vite, TailwindCSS, Recharts | Netlify |
| Service IA | Python, FastAPI, Meta MMS-TTS | Railway |

## Base de donnees

PostgreSQL avec Prisma ORM. 15 modeles de donnees incluant : User, Language, Lesson, LessonStep, Exercise, DictionaryEntry, UsefulPhrase, Contribution, CulturalItem, Tutor, Badge, UserBadge, UserProgress, Notification, Organization.

## URLs de production

API : https://api-production-7107f.up.railway.app

IA : https://langues-ivoire-ai-production.up.railway.app

CMS : https://langues-ivoire-cms.netlify.app

# 4. Fonctionnalites realisees

## 4.1 Mode hors-ligne

Statut : TERMINE

Telechargement complet par langue (dictionnaire, phrases, lecons, contenu culturel)

Cache audio local pour ecoute sans connexion internet

Indicateur visuel "Mode hors-ligne" avec bandeau orange

Ecran de gestion des langues telechargees

Essentiel pour les zones rurales avec peu de reseau

## 4.2 Lecons structurees

Statut : TERMINE

32 lecons (4 par langue x 8 langues), niveaux A1 a B1

3 types d'etapes : vocabulaire illustre, dialogues interactifs, grammaire avec exemples

3 types d'exercices : QCM vocabulaire, traduction libre, grammaire

Editeur de lecons complet dans le CMS

Validation backend normalisee et flexible

## 4.3 Notifications

Statut : TERMINE

5 types : rappel quotidien, badge gagne, defi, point culturel, alerte streak

Ecran Notifications avec icones typees et dates relatives

Badge de notification non-lue sur l'ecran d'accueil

Notifications automatiques a l'obtention d'un badge

## 4.4 Gamification

Statut : TERMINE

17 badges en 3 categories (linguistique, culturel, social)

7 niveaux de progression : Debutant a Maitre

Streak XP multiplier (3j: +10%, 7j: +20%, 14j: +30%, 30j: +50%)

Ecran Badges avec barre de progression XP et classement

## 4.5 Analytics CMS

Statut : TERMINE

Dashboard avec KPIs : utilisateurs, mots, contributions, lecons

Retention J1/J7/J30 automatique

Graphique d'activite quotidienne (7j/14j/30j)

Pie chart apprenants par langue, tableau contenu par langue

Classement Top 10 apprenants

## 4.6 Contenu culturel enrichi

Statut : TERMINE

55+ elements pour les 8 langues

6 types : proverbes, traditions, anecdotes, contes, musique, danse

Filtres par type et par langue dans le CMS

## 4.7 Images dictionnaire

Statut : TERMINE

Support imageUrl dans le backend et le CMS

Miniature image dans les cartes du dictionnaire mobile

Image pleine largeur dans le modal de detail

## 4.8 Preparation Play Store

Statut : PRET

app.json et eas.json configures pour production

Politique de confidentialite publiee (/privacy)

Store listing prepare (description, mots-cles, categorie)

En attente de validation institutionnelle

# 5. Contenu disponible

## 5.1 Les 8 langues du MVP

| Langue | Famille | Region | Mots |
| --- | --- | --- | --- |
| Baoule | Akan | Centre | 160+ |
| Dioula | Mande | Nord / Ouest | 160+ |
| Bete | Krou | Centre-Ouest | 160+ |
| Senoufo | Gur | Nord | 160+ |
| Agni | Akan | Est | 160+ |
| Gouro | Mande Sud | Centre-Ouest | 160+ |
| Guere | Krou | Ouest | 160+ |
| Nouchi | Argot urbain | Abidjan / National | 160+ |

## 5.2 Categories du dictionnaire

salutations, famille, nourriture, nature, habitat, transport, vie quotidienne, expressions, verbes, spiritualite, vie sociale, chiffres, couleurs

## 5.3 Contenu culturel par type

Proverbes : 30+ proverbes authentiques avec traduction

Traditions : fete de l'igname, le Poro, le Zaouli, masques Guere...

Contes : l'araignee et la sagesse, Soundiata, le cameleon messager...

Musique : djembe, balafon, tambour parleur, Adowa, Zouglou

Danses : Goli, Zagrobi, Boloye, Zaouli

# 6. Infrastructure et deploiement

## 6.1 Serveurs de production

API REST deployee sur Railway (Node.js, auto-deploy, PostgreSQL manage)

Service IA (TTS) deploye sur Railway (Python FastAPI)

CMS deploye sur Netlify (build Vite, CDN global, HTTPS)

Builds mobiles via EAS (Expo Application Services)

## 6.2 Securite

Authentification JWT (access + refresh tokens)

Mots de passe chiffres avec bcrypt

Communications HTTPS/TLS

Roles et permissions (USER, CONTRIBUTOR, EDITOR, ADMIN)

Politique de confidentialite conforme

# 7. Interfaces de l'application

## 7.1 Application mobile - Ecrans principaux

Accueil : Salutation personnalisee, stats (streak/XP/lecons), point culturel du jour avec audio, acces rapide aux fonctionnalites

Langues : Selection d'une langue parmi les 8, liste des lecons par niveau

Dictionnaire : Recherche par mot/phrase, onglets Mots/Phrases, audio bilingue, images

Tuteurs : Liste des 8 tuteurs avec avatar et badge de genre, chat IA

Profil : Avatar, stats, badges, parametres, mode hors-ligne

Lecon : Etapes vocabulaire/dialogue/grammaire, exercices interactifs, completion avec XP

Badges : Niveau actuel, barre de progression, badges par categorie

Notifications : Liste typee avec icones, non-lus en surbrillance

Mode hors-ligne : Telechargement/suppression des langues avec progression

## 7.2 CMS Admin - Modules

Dashboard : KPIs, graphiques d'activite, stats par langue, top apprenants

Vocabulaire : CRUD mots avec audio TTS, images, phonetique

Lecons : Editeur d'etapes et exercices

Contributions : Moderation des soumissions communautaires

Culturel : Gestion proverbes, contes, traditions, musique, danse

Tuteurs : Configuration des avatars et personnalites IA

Utilisateurs : Gestion des comptes et roles

# 8. Fonctionnalites restantes

## 8.1 Priorite haute

Publication Play Store (apres validation institutionnelle)

Correction de prononciation en temps reel (ASR + analyse phonetique)

Systeme de repetition espacee (SRS) type Anki

## 8.2 Priorite moyenne

Carte interactive des aires linguistiques

Mediatheque (galerie photos, videos, contes audio)

Forum communautaire et chat entre apprenants

Defis et competitions (quiz express, prononciation battle)

Conversations guidees avec tuteurs IA (5 categories)

Avatars video animes des tuteurs (lip sync)

## 8.3 Priorite basse (post-MVP)

Publication App Store iOS

Fine-tuning modeles ASR/TTS par langue

Comptes Organisation (contributions en lot)

Modele Freemium (Premium a 100 FCFA/jour)

Integration operateurs telecom (Orange CI, MTN)

Extension aux 60+ langues ivoiriennes

# 9. Feuille de route

| Phase | Periode | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 - MVP | Avril 2026 | App mobile fonctionnelle, 8 langues, dictionnaire, lecons, gamification, mode hors-ligne - TERMINE |
| Phase 2 - Validation | Mai-Juin 2026 | Tests avec 500 utilisateurs, validation institutionnelle, ajustements, publication Play Store |
| Phase 3 - Enrichissement | Juillet-Sept 2026 | Prononciation IA, SRS, mediatheque, carte interactive, forum |
| Phase 4 - Expansion | Oct 2026+ | iOS, nouvelles langues, freemium, partenariats telecom, fine-tuning IA |

# 10. Equipe et contacts

Email : contact@languesivoire.ci

Site : https://langues-ivoire-cms.netlify.app

API : https://api-production-7107f.up.railway.app

"Une nation qui ne connait pas ses langues perd une partie de son ame."

LANGUES IVOIRE - Document de Presentation - Avril 2026